# Documento de Despliegue — LavaRápido Vehicular

Sistema de gestión de lavado vehicular · Proyecto formativo ADSO (SENA) Procedimiento de implementación del software en el servidor de producción.

## Tabla de Contenido

- Información General y Control de Versiones

- Alcance, Topología y Arquitectura

- Requisitos Previos y Preparación (Pre-deployment)

- Procedimiento de Despliegue Paso a Paso (Runbook)

- Plan de Verificación, Pruebas y Evidencias (Smoke Tests)

## 1. Información General y Control de Versiones

### 1.1 Ficha Técnica del Despliegue

#### 1.1.1 Identificación del sistema y versión (Release Tag)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Sistema | LavaRápido Vehicular — gestión de reservas, pagos y operación de un lavadero |
| Componentes | 6 microservicios backend, API Gateway, aplicación web, aplicación móvil Android |
| Versión (Release Tag) | v1.0.0 (pendiente: crear la etiqueta al pasar develop a main) |
| Rama desplegada | develop (en todos los repositorios) |
| Versión de la app móvil | versionCode 2 (APK) + actualización OTA "Tocar el aviso de versión nueva abre la descarga" |
| Repositorios | lavarapido-infra, lavarapido-api-gateway, lavarapido-security-service, lavarapido-customer-service, lavarapido-booking-service, lavarapido-operation-service, lavarapido-notification-service, lavarapido-payment-service, Front-end-proyecto-web, LavadoVehicular-Movil |
| Dirección pública | https://lavarapidovehicular.northcentralus.cloudapp.azure.com |

#### 1.1.2 Fecha, hora y ventana operativa programada

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Fecha del despliegue inicial | 16 de octubre de 2026 |
| Ventana operativa | 02:30 – 05:30 (hora de Colombia, UTC-5) |
| Duración real | ~2 h 30 min (aprovisionamiento, compilación de imágenes, configuración de HTTPS y pruebas) |
| Interrupción a usuarios | No aplica: primer despliegue (no había usuarios en producción) |
| Ventana para próximas actualizaciones | Fuera de horario de atención del lavadero (antes de las 07:00 o después de las 18:00) |

#### 1.1.3 Entorno de destino (VPS / Staging / Producción)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Entorno | Producción académica (también usado como staging para las pruebas del equipo) |
| Proveedor | Microsoft Azure (suscripción Azure for Students) |
| Tipo | Máquina virtual Linux (IaaS) equivalente a un VPS |
| Región | North Central US |
| Entorno alterno | VPS Hostinger KVM 2 (contratado, pendiente de activación del pago) |

#### 1.1.4 Matriz de roles y responsables (DevOps, Tech Lead, QA, DBA)

Responsables según los servicios que cada integrante mantiene en GitHub. Por confirmar con el equipo.

| Rol | Responsable | Responsabilidades en el despliegue |
| --- | --- | --- |
| DevOps | Brayan Cabrera | Servidor, Docker Compose, Caddy/HTTPS, scripts de despliegue y actualización |
| Tech Lead | Brayan Cabrera | Aprobación del release, revisión de cambios, coordinación del equipo |
| QA | (por asignar) | Pruebas de humo y validación funcional por rol (cliente, operario, administrador) |
| DBA | (por asignar) | Migraciones, respaldos y verificación de la base de datos |
| Responsable booking-service y customer-service | Camilo Guilombo | Cambios y verificación de sus servicios |
| Responsable payment-service y app móvil | Merari Urbano Quintero | Cambios y verificación de pagos y de la app |

### 1.2 Historial de Versiones del Documento

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-10-16 | Brayan Cabrera | Versión inicial: despliegue en Azure |
| 1.1 | 2026-10-16 | Brayan Cabrera | Portainer CE instalado, evidencias reales (5.4) y corrección de esquemas y tablas de Liquibase |
| 1.2 | 2026-10-16 | Juan Camilo Guilombo | Conteo de tablas corregido (57) y creación del primer administrador con las variables de entorno |

### 1.3 Resumen de Cambios (Release Notes)

#### 1.3.1 Nuevas funcionalidades

Plataforma y despliegue

- Despliegue completo con Docker Compose y archivo de producción (docker-compose.prod.yml).

- HTTPS automático con Caddy y certificado de Let's Encrypt (renovación automática).

- Creación del primer administrador al instalar sobre una base vacía (ADMIN_EMAIL / ADMIN_PASSWORD).

- Script de instalación del servidor (setup-server.sh) y de actualización en un paso (update-server.sh).

- Descarga de la app Android desde la web (botón y código QR) con dirección fija /app/LavaRapidoVehicular.apk.

Notificaciones

- Notificaciones push en la app móvil (Expo + Firebase) implementadas con el patrón Command.

- Entrega por canales (push y correo) con aislamiento de fallos.

- Avisos en el idioma de la cuenta (español, inglés, francés y portugués).

- Aviso a los administradores de reservas próximas sin operario.

- Aviso de versión nueva de la app por push y por bandeja.

- La campanita de la web se actualiza sola y muestra un aviso flotante con las notificaciones nuevas.

Reservas y operación

- Asignación automática de operario al confirmarse una reserva (RF-008).

- El cliente puede elegir el operario entre los disponibles (RF-010).

- El operario solo puede iniciar el servicio desde 15 minutos antes de la reserva.

- Reporte de inspección del vehículo con fases, hallazgos y fotos, compartido con el cliente.

- Resumen del día y métricas del equipo de operarios para el administrador.

Pagos y cuentas

- Historial de pagos ordenado y filtrable por fecha y servicio (RF-015/016).

- Bloqueo de la cuenta por 15 minutos tras 5 intentos de inicio de sesión fallidos (RF-004b).

- Datos del negocio editables por el administrador y dirección del perfil guardada en el backend.

App móvil

- Aviso de versión nueva y actualizaciones por internet (EAS Update) sin reinstalar.

- Ícono con el logo del proyecto y nombre "LavaRapidoVehicular".

#### 1.3.2 Correcciones de errores (Bug fixes)

- Un pago aprobado se mostraba como "en verificación" en la pantalla de pagos (web y móvil).

- La web desplegada recibía 403 en todas las llamadas por la configuración de CORS de los servicios.

- security-service no arrancaba cuando ya existía un administrador (consulta fuera de transacción).

- La lista de operarios de la app no mostraba un operario recién creado hasta cerrar sesión.

- Un 401 tardío después de cerrar sesión mostraba el aviso de "sesión vencida".

- El anuncio de un APK nuevo no podía leer la llave entre servicios por permisos de archivo.

- Los recordatorios pendientes se seguían enviando después de iniciar o terminar el servicio.

- No se asigna operario a reservas cuya hora ya pasó, ni se listan reservas canceladas como pendientes.

- La web pedía un favicon.ico inexistente (error 404 en consola) y usaba opciones obsoletas de traducción (advertencia en consola).

#### 1.3.3 Cambios de infraestructura y dependencias

| Cambio | Detalle |
| --- | --- |
| Imágenes Docker | Java: eclipse-temurin:21-jdk (compilación) y 21-jre (ejecución) · .NET: dotnet/sdk:8.0 y aspnet:8.0 · Web: node:22-alpine y nginx:1.27-alpine |
| Servicios de infraestructura | mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest (Express), rabbitmq:4-management, caddy:2-alpine, liquibase/liquibase:4.29 |
| Migraciones nuevas | 032 (datos del negocio), 033 (reporte de inspección), 034 (bloqueo de login), 035 (dirección), 036 (fecha de registro), 037 (perfil del operario), 038 (tipo de aviso de versión nueva) |
| Dependencias web | qrcode 1.5.4 |
| Dependencias móviles | expo-notifications, expo-device, expo-build-properties, expo-updates, expo-application |
| Servicios externos | Expo Push + Firebase Cloud Messaging (push), Gmail SMTP (correo), EAS (compilación y actualizaciones de la app) |

#### 1.3.4 Cambios incompatibles (Breaking changes)

- Variables obligatorias nuevas en el servidor. Sin ellas, Docker Compose no arranca:

  - INTERNAL_API_KEY, PUBLIC_URL, RABBITMQ_USERNAME y RABBITMQ_PASSWORD;

  - RABBITMQ_* no puede ser guest/guest.

- Primer administrador: las cuentas demo (admin@gmail.com, etc.) solo existen en desarrollo. En producción el administrador se crea con ADMIN_EMAIL / ADMIN_PASSWORD.

- App móvil: el paquete Android cambió a com.vehiclecarwash.app. Las versiones anteriores se deben desinstalar una vez; las siguientes se instalan encima.

- CORS: cada servicio solo acepta el origen definido en PUBLIC_URL.

## 2. Alcance, Topología y Arquitectura

### 2.1 Componentes y Artefactos en Alcance

#### 2.1.1 Panel de administración (Portainer CE)

Estado: instalado el 16-10-2026. Panel para ver estado, logs y consumo de los contenedores y reiniciarlos. El despliegue y las actualizaciones se siguen haciendo con los scripts (sección 4.3).

| Artefacto | Imagen | Acceso |
| --- | --- | --- |
| Portainer CE | portainer/portainer-ce:2.21.5 (~11 MB de RAM) | Solo por túnel SSH (https://localhost:9443); escucha en 127.0.0.1, sin exponer a internet |
| Entorno | local (socket /var/run/docker.sock) | Stack lavarapido visible como Compose · Limited (creado fuera de Portainer) |

#### 2.1.2 Capa Frontend Web (SPA / Servidor Web Nginx)

| Artefacto | Tecnología | Imagen / contenedor |
| --- | --- | --- |
| Aplicación web | Angular 21 (SPA), i18n en 4 idiomas | lavarapido/web:local → lavarapido-web |
| Servidor web | nginx 1.27: sirve el build y pasa /api al gateway | dentro de lavarapido-web |
| Proxy inverso y HTTPS | Caddy 2 (Let's Encrypt) | lavarapido-caddy |
| App móvil Android | Expo / React Native, APK compilado con EAS | Servido en /app/LavaRapidoVehicular.apk |

#### 2.1.3 Capa Backend API (Java Spring Boot / C# .NET Core)

| Servicio | Tecnología | Puerto interno | Responsabilidad |
| --- | --- | --- | --- |
| api-gateway | Spring Cloud Gateway (Java 21) | 8080 | Punto de entrada único de /api/v1 |
| security-service | Spring Boot (Java 21) | 3001 | Cuentas, login, JWT, roles, preferencias |
| customer-service | Spring Boot (Java 21) | 3002 | Clientes y vehículos |
| booking-service | Spring Boot (Java 21) | 3003 | Catálogo, horario, reservas |
| operations-service | Spring Boot (Java 21) | 3004 | Operarios, asignación, ejecución, calificaciones, inspección |
| payment-service | ASP.NET Core 8 (C#) | 3005 | Pagos, comprobantes, fidelización y promociones |
| notification-service | Spring Boot (Java 21) | 3006 | Bandeja, correo, push, recordatorios |
| rabbitmq | RabbitMQ 4 | 5672 | Eventos entre servicios (exchange carwash.events) |

#### 2.1.4 Capa de Persistencia (SQL Server)

| Artefacto | Detalle |
| --- | --- |
| Motor | Microsoft SQL Server 2022, edición Express (contenedor lavarapido-sqlserver) |
| Base de datos | LavaRapido: 9 esquemas y 57 tablas — security (11), customer (3), booking (10), catalog (3), execution (11), notification (6), payment (7), promotion (5), audit (1) |
| Migraciones | Liquibase: los servicios Java las aplican al arrancar; payment-service las aplica con el contenedor payment-migrate. Cada servicio lleva su historial en dbo.DATABASECHANGELOG_<SERVICIO> |
| Volúmenes persistentes | sqlserver-data (base), rabbitmq-data (colas), caddy-data (certificados) |

### 2.2 Diagrama de Arquitectura de Red e Infraestructura

#### 2.2.1 Topología del servidor VPS

![](C:/Users/JUAN CAMILO/.claude/jobs/47671fef/tmp/docbuild/work/documento-de-despliegue/mermaid-0-0.png)

#### 2.2.2 Red interna de contenedores (Docker Bridge Network)

- Todos los contenedores están en la red bridge lavarapido_default, creada por Docker Compose.

- Entre ellos se llaman por nombre de servicio: sqlserver, rabbitmq, security-service, api-gateway, web, etc. El DNS interno de Docker es 127.0.0.11.

- Las rutas /internal/** (llamadas entre servicios) se protegen con la cabecera X-Internal-Key (INTERNAL_API_KEY). El gateway no las publica.

- Ningún puerto de la red interna se publica en la máquina, salvo los de Caddy.

#### 2.2.3 Enrutamiento y Reverse Proxy con certificados TLS/HTTPS

| Ruta pública | Destino | Notas |
| --- | --- | --- |
| https://<dominio>/api/* | api-gateway:8080 | API REST v1 de la web y la app |
| https://<dominio>/app/* | Carpeta deploy/downloads | APK y version.json (sin caché) |
| https://<dominio>/* | web:80 | SPA de Angular (rutas → index.html) |
| http://<dominio>/* | Redirección 308 a HTTPS | Automática (Caddy) |

- Certificado: Let's Encrypt, emitido y renovado automáticamente por Caddy (vence el 14-01-2027 y se renueva antes). Se guarda en el volumen caddy-data.

- Dominio: etiqueta DNS de Azure en la IP pública: lavarapidovehicular.northcentralus.cloudapp.azure.com.

- Configuración: lavarapido-infra/deploy/Caddyfile.

### 2.3 Matriz de Ambientes, Direccionamiento IP y Puertos

| Ambiente | Host | IP / URL | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo | PC de cada integrante | localhost (web 4200, móvil 8081, gateway 8080) | Programación y pruebas locales (Mailpit atrapa los correos) |
| Producción académica | Azure VM vehiclecarwash-vm | IP estática 64.236.160.129 · https://lavarapidovehicular.northcentralus.cloudapp.azure.com | Exposición, pruebas del equipo, app instalada |
| Producción alterna (pendiente) | VPS Hostinger KVM 2 | Por asignar | Migración cuando se active el pago |

| Puerto | Servicio | ¿Expuesto a internet? |
| --- | --- | --- |
| 22 | SSH (solo con llave) | Sí (administración) |
| 80 / 443 | Caddy | Sí |
| 8080 | api-gateway | No (solo red interna) |
| 3001–3006 | Microservicios | No |
| 1433 | SQL Server | No |
| 5672 / 15672 | RabbitMQ / panel | No |
| 9443 | Portainer CE | No (solo 127.0.0.1, por túnel SSH) |

## 3. Requisitos Previos y Preparación (Pre-deployment)

### 3.1 Checklist de Prerrequisitos del Sistema Operativo y VPS

#### 3.1.1 Recursos de hardware disponibles (CPU, RAM, disco)

| Recurso | Mínimo requerido | Disponible (Azure B2as_v2) | Medido en operación | ✓ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CPU | 2 vCPU x86-64 (SQL Server no corre en ARM) | 2 vCPU AMD x64 | Picos solo al compilar imágenes | ✅ |
| RAM | 8 GB | 7,7 GB + 4 GB de swap | 3,3 GB usados con los 11 contenedores | ✅ |
| Disco | 30 GB | 64 GB SSD estándar | ~8 GB (sistema, imágenes y datos) | ✅ |
| Sistema operativo | Ubuntu 24.04 o 26.04 LTS | Ubuntu 24.04.4 LTS | — | ✅ |
| Red | Puertos 22, 80 y 443 abiertos | Grupo de seguridad de Azure | Verificado desde internet | ✅ |

#### 3.1.2 Estado del motor Docker y socket local

docker --version            # Docker version 29.x
docker compose version      # Docker Compose v5.x
sudo systemctl is-enabled docker   # enabled  → arranca con la máquina
sudo systemctl is-active docker    # active
ls -l /var/run/docker.sock         # socket local del motor

deploy/setup-server.sh instala Docker (script oficial get.docker.com) si falta, lo habilita al arranque y crea 4 GB de swap.

### 3.2 Estrategia y Ejecución de Respaldos (Backups)

Estado: procedimiento definido; la automatización periódica está pendiente. Se ejecuta a mano antes de cada despliegue que incluya migraciones.

#### 3.2.1 Respaldo lógico de base de datos (Dump / Snapshot)

cd ~/lavarapido/lavarapido-infra
P=$(grep '^DB_PASSWORD=' .env.production | cut -d= -f2-)
sudo docker exec -e SQLCMDPASSWORD="$P" lavarapido-sqlserver /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd \
  -S localhost -U sa -C -Q "BACKUP DATABASE [LavaRapido] TO DISK = N'/var/opt/mssql/backup/LavaRapido_$(date +%F).bak' WITH COMPRESSION, INIT"
sudo docker cp lavarapido-sqlserver:/var/opt/mssql/backup/LavaRapido_$(date +%F).bak ~/backups/

Complemento a nivel de infraestructura: snapshot del disco de la VM desde el portal de Azure (Discos → Crear instantánea).

#### 3.2.2 Respaldo de volúmenes persistentes de Docker

mkdir -p ~/backups
for v in lavarapido_sqlserver-data lavarapido_rabbitmq-data lavarapido_caddy-data; do
  sudo docker run --rm -v "$v":/data:ro -v ~/backups:/backup alpine \
    tar czf "/backup/${v}_$(date +%F).tar.gz" -C /data .
done

Para un respaldo consistente de sqlserver-data se prefiere el BACKUP DATABASE de 3.2.1, porque se puede hacer en caliente.

#### 3.2.3 Respaldo de configuraciones de Stacks y variables anteriores

cd ~/lavarapido/lavarapido-infra
cp .env.production ~/backups/env.production_$(date +%F)       # contiene secretos: chmod 600
chmod 600 ~/backups/env.production_*
git -C ~/lavarapido/lavarapido-infra rev-parse HEAD > ~/backups/infra-commit_$(date +%F).txt

La configuración del stack (docker-compose.yml, docker-compose.prod.yml, deploy/Caddyfile) está versionada en GitHub (lavarapido-infra). Para volver atrás basta un git checkout <commit> y un nuevo up -d.

### 3.3 Gestión de Variables de Entorno y Secretos

- Los secretos viven solo en ~/lavarapido/lavarapido-infra/.env.production (permisos 600), que está en .gitignore.

- La plantilla sin valores es .env.production.example.

- Generación de llaves: las llaves se generaron en el servidor con openssl rand -base64 48 y nunca se copiaron ni se mostraron.

- Primer administrador: el responsable escribió ADMIN_EMAIL y ADMIN_PASSWORD directamente en .env.production del servidor; security-service creó la cuenta al arrancar porque no existía ningún administrador (AdministratorBootstrapRunner). La contraseña no está en ningún repositorio.

#### 3.3.1 Parámetros de conexión a base de datos

| Variable | Descripción |
| --- | --- |
| DB_PASSWORD | Contraseña de sa (8+ caracteres, mayúscula, minúscula, número y símbolo) |
| DB_NAME | LavaRapido |
| DB_USERNAME | sa (mejora pendiente: usuario con permisos limitados) |
| DB_URL (compose) | jdbc:sqlserver://sqlserver:1433;databaseName=LavaRapido;encrypt=true;trustServerCertificate=true |

#### 3.3.2 Claves de firmado de tokens (JWT Secret Keys)

| Variable | Descripción |
| --- | --- |
| JWT_SECRET | Llave HS256 compartida por los servicios que validan tokens (≥ 32 bytes). Los tokens duran 1 hora |
| INTERNAL_API_KEY | Llave de las rutas /internal/** entre servicios (cabecera X-Internal-Key) |
| RABBITMQ_USERNAME / RABBITMQ_PASSWORD | Usuario propio de RabbitMQ (no guest) |
| MAIL_USERNAME / MAIL_PASSWORD / MAIL_FROM | Cuenta Gmail con contraseña de aplicación |
| ADMIN_EMAIL / ADMIN_PASSWORD | Primer administrador (solo se usa si la base no tiene ninguno) |
| PUBLIC_URL / SITE_ADDRESS | Dirección pública (CORS, enlaces de correo) y dominio de Caddy |
| PUSH_ENABLED / MESSAGING_ENABLED | true: push con Expo y eventos con RabbitMQ |

#### 3.3.3 Límites de memoria y runtime (JVM -Xmx, ASPNETCORE_ENVIRONMENT)

| Contenedor | Límite (mem_limit) | Runtime |
| --- | --- | --- |
| 5 servicios Java + gateway | 512 MB c/u | java -XX:MaxRAMPercentage=75 → heap máximo ≈ 384 MB · perfil prod (sin Swagger) |
| payment-service | 384 MB | ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Production |
| SQL Server | MSSQL_MEMORY_LIMIT_MB=1536 | MSSQL_PID=Express |
| web / caddy | 64 MB c/u | nginx / Caddy |
| Todos | restart: unless-stopped | Se reinician solos ante fallos y al arrancar la máquina |

### 3.4 Protocolo de Comunicación y Ventana de Mantenimiento

- Aviso previo (24 h): el DevOps informa al equipo por el grupo del proyecto la fecha, la ventana y los cambios (release notes).

- Congelamiento: no se suben cambios a la rama a desplegar durante la ventana.

- Inicio: se informa "inicio de despliegue" y se toma el respaldo (sección 3.2).

- Ejecución: runbook de la sección 4.

- Verificación: pruebas de humo de la sección 5. El QA confirma cada rol.

- Cierre: se informa "despliegue terminado" con la versión y las evidencias. Si falla, rollback: git checkout del commit anterior en lavarapido-infra y en los servicios, update-server.sh, y si la migración dañó datos, restaurar el .bak.

- Ventana estándar: fuera del horario de atención del lavadero (antes de las 07:00 o después de las 18:00, hora de Colombia).

## 4. Procedimiento de Despliegue Paso a Paso (Runbook)

### 4.1 Verificación y Acceso a la Plataforma Base (Portainer CE)

Acceso al servidor:

ssh -i ~/.ssh/lavarapido_azure azureuser@64.236.160.129

Instalación de Portainer CE (realizada el 16-10-2026; escucha solo dentro del servidor):

sudo docker volume create portainer_data
sudo docker run -d --name portainer --restart unless-stopped \
  -p 127.0.0.1:9443:9443 \
  -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
  -v portainer_data:/data portainer/portainer-ce:2.21.5

Acceso desde el PC del administrador (túnel SSH, sin abrir puertos):

ssh -i ~/.ssh/lavarapido_azure -L 9443:localhost:9443 azureuser@64.236.160.129
# luego abrir https://localhost:9443 → usuario "admin"

- Contraseña del usuario admin: se generó al instalar y está en el servidor, en ~/portainer-admin-password (permisos 600). Se consulta con cat ~/portainer-admin-password y se puede cambiar desde Portainer (My account).

- Entorno local: registrado sobre el socket de Docker. En Containers y Stacks aparece lavarapido.

### 4.2 Despliegue y Migración de Base de Datos

#### 4.2.1 Ejecución de scripts DDL/DML o herramientas de migración (Liquibase)

Las migraciones son automáticas:

- El contenedor db-init crea la base LavaRapido si no existe.

- El contenedor payment-migrate (Liquibase 4.29) aplica los changelogs de payment-service (db/changelog/db.changelog-master.yaml) y termina.

- Cada servicio Java aplica sus propios changelogs al arrancar. La numeración es global: 001–038 más las semillas 1xx de catálogos.

- Hibernate solo valida que el modelo coincida con las tablas (ddl-auto: validate); nunca altera tablas.

Producción no carga datos de prueba: solo catálogos (roles, servicios, estados, horario y datos del negocio).

#### 4.2.2 Verificación de integridad de esquemas, índices y usuarios

P=$(grep '^DB_PASSWORD=' .env.production | cut -d= -f2-)
q(){ sudo docker exec -e SQLCMDPASSWORD="$P" lavarapido-sqlserver /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd \
     -S localhost -U sa -C -d LavaRapido -Q "SET NOCOUNT ON; $1"; }
q "SELECT s.name AS esquema, COUNT(t.name) AS tablas FROM sys.schemas s JOIN sys.tables t ON t.schema_id=s.schema_id GROUP BY s.name"
for s in SECURITY CUSTOMER BOOKING OPERATIONS NOTIFICATION PAYMENT; do
  q "SELECT '$s' AS servicio, COUNT(*) AS changesets, SUM(CASE WHEN EXECTYPE IN ('EXECUTED','MARK_RAN') THEN 1 ELSE 0 END) AS ok FROM DATABASECHANGELOG_$s"
done
q "SELECT COUNT(*) AS indices FROM sys.indexes WHERE object_id IN (SELECT object_id FROM sys.tables)"
q "SELECT u.username, r.code FROM security.app_user u JOIN security.user_role ur ON ur.user_id=u.user_id JOIN security.role r ON r.role_id=ur.role_id WHERE r.code='ADMIN'"

Resultado esperado:

- los 9 esquemas con sus tablas;

- en cada servicio, ok igual a changesets (16-10-2026: 143 de 143);

- el administrador inicial creado (log de security: First administrator created).

### 4.3 Despliegue y Orquestación del Stack de Aplicación

#### 4.3.1 Carga del archivo docker-compose.yml en Portainer

El stack se define con dos archivos versionados en lavarapido-infra:

- docker-compose.yml: base, la misma que en desarrollo.

- docker-compose.prod.yml: sobrescribe lo de producción: sin puertos internos, perfil prod, límites de memoria, Caddy, web y CORS.

Despliegue actual (CLI):

# 1. Bajar los 9 repositorios (y preparar Docker y swap la primera vez)
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/BrayanCABRERA123/lavarapido-infra/develop/deploy/setup-server.sh -o setup-server.sh
bash setup-server.sh

Con Portainer: Stacks → Add stack → Repository. Las imágenes se construyen desde 9 repositorios hermanos, así que el flujo recomendado es:

- compilar las imágenes con el CLI (paso 4.3.3);

- usar Portainer para ver, reiniciar, revisar logs y consumo de los contenedores del stack lavarapido, que aparece como stack "limitado" porque fue creado fuera de Portainer.

#### 4.3.2 Inyección de variables de entorno del Stack

cd ~/lavarapido/lavarapido-infra
cp .env.production.example .env.production
chmod 600 .env.production
nano .env.production        # completar los valores de la sección 3.3 (llaves generadas con openssl)

En Portainer, las mismas variables se cargan en Environment variables → Load variables from .env file.

#### 4.3.3 Despliegue de servicios y actualización de imágenes de contenedor

Primer despliegue:

cd ~/lavarapido/lavarapido-infra
sudo docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml \
  --env-file .env.production --profile app up -d --build

Actualizaciones posteriores: suben primero los cambios a GitHub y luego:

bash ~/lavarapido/lavarapido-infra/deploy/update-server.sh                 # todo
bash ~/lavarapido/lavarapido-infra/deploy/update-server.sh web             # solo la web
bash ~/lavarapido/lavarapido-infra/deploy/update-server.sh security-service notification-service

Publicación de la app móvil, desde el PC, en la carpeta de la app:

eas build -p android --profile preview          # APK nuevo (cambios nativos)
npm run publish:apk -- "qué cambió"             # lo publica en /app/ y avisa por push
npm run publish:update -- "qué cambió"          # cambios solo de pantallas: actualización por internet

### 4.4 Configuración de Enrutamiento, Dominio y Certificados SSL/TLS

- Dominio: Azure → IP pública vehiclecarwash-vm-ip → Configuración → Etiqueta de nombre DNS = lavarapidovehicular. Queda lavarapidovehicular.northcentralus.cloudapp.azure.com.

- Variables: .env.production:

- SITE_ADDRESS=lavarapidovehicular.northcentralus.cloudapp.azure.com
PUBLIC_URL=https://lavarapidovehicular.northcentralus.cloudapp.azure.com

- Aplicar: update-server.sh caddy security-service notification-service api-gateway. Caddy pide el certificado a Let's Encrypt por HTTP-01; el puerto 80 debe estar abierto.

- Verificar el certificado:

- echo | openssl s_client -connect lavarapidovehicular.northcentralus.cloudapp.azure.com:443 \
  -servername lavarapidovehicular.northcentralus.cloudapp.azure.com 2>/dev/null | openssl x509 -noout -issuer -enddate
# issuer=C=US, O=Let's Encrypt · notAfter=Jan 14 2027

- App móvil: EXPO_PUBLIC_API_URL en eas.json = https://lavarapidovehicular.northcentralus.cloudapp.azure.com/api/v1, y se compila el APK.

## 5. Plan de Verificación, Pruebas y Evidencias (Smoke Tests)

### 5.1 Matriz de Enlaces y Endpoints de Verificación de Servicios

#### 5.1.1 Acceso al panel administrativo (Portainer)

| Enlace | Esperado | Estado |
| --- | --- | --- |
| https://localhost:9443 (por túnel SSH) | Stack lavarapido: 11 contenedores running/healthy y 2 de inicialización en exited (0) | ✅ (ver 5.4.1) |
| https://64.236.160.129:9443 (desde internet) | Sin conexión | ✅ cerrado |

#### 5.1.2 Interfaz web pública (SPA Angular)

| Enlace | Esperado | Resultado (16-10-2026) |
| --- | --- | --- |
| https://<dominio>/ | Página de inicio con la sección "Descargar app" | ✅ 200 |
| https://<dominio>/client, /admin | Rutas de Angular (cargan index.html) | ✅ 200 |
| http://<dominio>/ | Redirección a HTTPS | ✅ 308 |
| https://<dominio>/app/version.json | Versión publicada de la app | ✅ 200 (versionCode 2) |
| https://<dominio>/app/LavaRapidoVehicular.apk | Descarga del APK (application/vnd.android.package-archive) | ✅ 200 |

#### 5.1.3 Endpoints de salud del Backend (/actuator/health)

Los endpoints de salud no se publican a internet: /actuator no está bajo /api. Se revisan dentro del servidor:

for s in security-service:3001 customer-service:3002 booking-service:3003 operations-service:3004 notification-service:3006 api-gateway:8080; do
  sudo docker run --rm --network lavarapido_default curlimages/curl:8.10.1 -s "http://$s/actuator/health"; echo "  ← $s"
done
sudo docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml --env-file .env.production --profile app ps

Esperado: {"status":"UP"} en cada servicio Java, y todos los contenedores Up. db-init y payment-migrate deben quedar en Exited (0).

#### 5.1.4 Documentación interactiva de la API (Swagger UI / OpenAPI)

- En producción está deshabilitada a propósito (perfil prod): no se expone la estructura de la API.

- Se consulta en desarrollo, con cada servicio en perfil dev: http://localhost:3001/swagger-ui.html, y así para cada puerto.

- La especificación OpenAPI está versionada en vehicle-w-docs.

#### 5.1.5 Conectividad TCP directa a motor de base de datos

SQL Server no tiene el puerto 1433 publicado. La conectividad se prueba desde la red interna:

P=$(grep '^DB_PASSWORD=' .env.production | cut -d= -f2-)
sudo docker exec -e SQLCMDPASSWORD="$P" lavarapido-sqlserver /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd \
  -S localhost -U sa -C -Q "SELECT @@VERSION, DB_NAME(DB_ID('LavaRapido'))"
nc -zv 64.236.160.129 1433    # desde afuera: debe FALLAR (puerto cerrado)

### 5.2 Pruebas de Humo Funcionales (Smoke Tests)

#### 5.2.1 Flujo de autenticación y emisión de tokens

| Prueba | Esperado | Resultado |
| --- | --- | --- |
| POST /api/v1/auth/login con cuerpo vacío | 400 (validación) | ✅ 400 |
| Login con credenciales inválidas | 401 INVALID_CREDENTIALS | ✅ 401 |
| Login del administrador inicial desde la web | Token JWT con rol ADMIN y acceso a /admin | ✅ |
| Petición desde un origen ajeno (CORS) | 403 | ✅ 403 |
| Ruta interna sin llave (/internal/...) | 401; desde internet, inaccesible | ✅ 401 / 405 |

#### 5.2.2 Pruebas de lectura y consulta de datos

| Prueba | Resultado |
| --- | --- |
| GET /api/v1/catalog/services (catálogo público) | ✅ 200 con los servicios |
| GET /api/v1/schedule/business-hours | ✅ 200 |
| GET /api/v1/establishment | ✅ 200 |

#### 5.2.3 Pruebas de escritura y persistencia transaccional

Prueba automatizada de punta a punta: lavarapido-infra/e2e/full-flow.test.js (npm run flow). Recorre los tres roles por el gateway:

| # | Paso | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1 | El cliente reserva eligiendo operario → asignación automática → avisos | ✅ |
| 2 | El cliente reporta el pago con comprobante → queda en revisión | ✅ |
| 3 | El administrador aprueba el pago → el cliente lo ve aprobado y gana puntos | ✅ |
| 4 | El operario inicia y termina el servicio → avisos al cliente | ✅ |
| 5 | El cliente califica → el operario ve la calificación | ✅ |

- Al terminar: la prueba borra todo lo que creó y restaura los puntos del cliente.

- En producción también se verificó:

  - envío real de correo (código de recuperación por Gmail);

  - push real al celular;

  - el interruptor de push (apagado → solo bandeja; encendido → push).

### 5.3 Inspección de Logs y Monitoreo de Recursos

#### 5.3.1 Revisión de trazas de inicio sin excepciones críticas

C="sudo docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml --env-file .env.production --profile app"
$C logs --since 10m | grep -iE "ERROR|Exception|APPLICATION FAILED" | head
for s in security-service customer-service booking-service operations-service notification-service api-gateway; do
  sudo docker logs lavarapido-$s 2>&1 | grep -oE "Started [A-Za-z]+ in [0-9.]+ seconds" | tail -1
done
sudo docker logs lavarapido-payment-service 2>&1 | grep "Now listening"

Esperado:

- cada servicio con su Started ... in N seconds;

- payment con Now listening on: http://0.0.0.0:3005;

- sin APPLICATION FAILED TO START.

#### 5.3.2 Monitoreo de consumo de CPU y memoria RAM en contenedores

sudo docker stats --no-stream --format "table {{.Name}}\t{{.CPUPerc}}\t{{.MemUsage}}"
free -h

Medición del 16-10-2026, con el sistema en reposo:

| Contenedor | Memoria |
| --- | --- |
| security-service | 341 MB / 512 MB |
| notification-service | 319 MB / 512 MB |
| operations-service | 313 MB / 512 MB |
| booking-service | 304 MB / 512 MB |
| customer-service | 300 MB / 512 MB |
| api-gateway | 157 MB / 512 MB |
| payment-service | 62 MB / 384 MB |
| sqlserver | 644 MB |
| rabbitmq | 124 MB |
| web / caddy | 6 MB / 12 MB |
| Total de la máquina | 3,3 GB de 7,7 GB · swap sin uso |

### 5.4 Registro de Evidencias Visuales (Screenshots)

Capturas tomadas el 16-10-2026 sobre el servidor de producción, después de actualizarlo a la última versión de develop. Las de terminal muestran la salida real de los comandos.

#### 5.4.1 Captura del panel de Portainer con contenedores en estado Running

Los 11 servicios en running / healthy*; db-init y payment-migrate terminan en* exited - code 0 porque son de una sola ejecución (crear la base y aplicar las migraciones de payment).

#### 5.4.2 Captura de visor de logs de los servicios Backend

Cada servicio Java muestra Started … in N seconds , payment Now listening on :3005 , y security confirma que el administrador ya existe. Hay 0 trazas con error en los últimos 15 minutos.

#### 5.4.3 Captura de respuesta HTTP 200 de los Health Checks

/actuator/health responde UP (HTTP 200) en los 6 servicios Java desde la red interna; la web, la API y /app/version.json responden 200 desde internet.

#### 5.4.4 Captura de interfaz web con consola DevTools limpia

Portada en producción por HTTPS. Consola: 0 errores y 0 advertencias al cargar.

#### 5.4.5 Captura de registro de migración exitosa en base de datos

Últimas migraciones (hasta la 038), 143 changesets EXECUTED en los 6 historiales y las tablas por esquema.

Documentos relacionados:

- lavarapido-infra/DEPLOY.md: guía corta de despliegue y actualización.

- lavarapido-infra/e2e/README.md: pruebas entre servicios.

- vehicle-w-docs: arquitectura (ADR), OpenAPI y eventos.